- Helyzetelemzés, háttér feltárása

A projekt célja egy kávézó számára weboldal készítése. A weboldalon a látogatók információt kaphatnak a kávézóról, a kínálatról és a szolgáltatásokról. A weboldal segíti a vendégeket a tájékozódásban és a kávézó népszerűsítésében.

### 1.1 SWOT elemzés

Erősségek

- modern, könnyen használható weboldal

- mobilbarát kialakítás

- információk a kávékról és a kínálatról

- chatbot segítség a látogatóknak

Gyengeségek

- a weboldal kezdetben kevésbé ismert

- folyamatos frissítés szükséges

Lehetőségek

- új vendégek elérése az interneten

- online információadás a kínálatról

- gyors segítség chatboton keresztül

Veszélyek

- sok más kávézó weboldala

- online verseny

2. Általánosan körül írt probléma

Sok vendég szeretne gyorsan információt kapni egy kávézóról (nyitvatartás, kínálat), de ezek nem mindig érhetők el könnyen.

2.1. Konkrét megoldandó probléma

Egy átlátható, könnyen használható kávézó weboldal készítése, ahol a látogatók gyorsan megtalálják a szükséges információkat.

3.Projekt célja

Egy reszponzív kávézó weboldal készítése, amely bemutatja a kávézót, a kínálatot, és chatbot segítséget is nyújt a látogatóknak.

4.Érintett felek

A  kávézó vendégei

A megrendelő

5. Beadandó projektfeladatok

5.1. Weboldal

5.2. Projekt leírása, dokumentálása

6. Projekt megoldásának ütemterve

2026.01.21. – Ötletelés
A projekt témájának kiválasztása: kávézó weboldal készítése.

2026.01.24. – Információgyűjtés
Példa kávézó weboldalak megtekintése, ötletek gyűjtése a designhoz és funkciókhoz.

2026.01.28. – Az oldal felépítésének megtervezése
A weboldal kinézetének és struktúrájának megtervezése Figma segítségével.
https://www.figma.com/design/Sgl1i0eDBQDBW6IArO45Fy/

2026.02.03. – Oldalszerkezet kialakítása
A fő oldalak megtervezése (főoldal, menü, kapcsolat).

2026.02.11. – HTML kód létrehozása
A weboldal alap HTML szerkezetének elkészítése.

2026.02.15. – CSS stílusok hozzáadása
Az oldal kinézetének kialakítása, színek és betűtípusok beállítása.

2026.02.18. – A weblap alapjainak lefektetése
A fő tartalmak és elemek elhelyezése az oldalon.

2026.02.25. – Képek és tartalmak hozzáadása
Kávékról képek, leírások és információk feltöltése.

2026.03.01. – Chatbot funkció tesztelése
A chatbot működésének ellenőrzése és javítása.

2026.03.11. – A weblap véglegesítése és tesztelése
A weboldal befejezése és működésének ellenőrzése.

7. Projekt munka szereplői

7.1 Megrendelő: NJGTK

7.2 Projekt menedzser: Majoros Máté

7.3. Projekt tagok: Majoros Máté, Antal Marcell, Farkas Zsombor

Eger, 2026. 03. 11.

XXXX YYYYYY

projekt menedzser